Приложение к пояснительной записке

Распределение планируемой доходной части

МУП «Горводоканал» за 5 месяцев 2001 года:

( сумма 25, 2 млн. рублей )

- Погашение убытков прошлых лет – 4,0 млн.  рублей

- Покрытие недоимки во внебюджетные фонды - 4,8 млн. рублей

- Приобретение коагулянта до конца года - 7 млн. рублей

- Реализация I этапа программы «Чистая вода» – 9,4 млн. рублей,

в том числе:

Перечень мероприятий и затрат

по обеспечению населения г. Пскова питьевой водой

| Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий | Стоимость мероприятий, млн. рублей |
| --- | --- |
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| - Водозаборы подземных вод. в т. ч.: - доразведка и подготовка исходных данных по участку «Приозерный» (п. Молгово) на 75 тыс. м3/сут; - проектирование водозабора в районе "Северо-восточного промузла" на 10 тыс. м3/сут.; | 0,5 0,8 |
| II. Реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций, в т. ч.: - Подготовка тендерной документации по реконструкции 3-4 блока и хлорного хозяйства, ликвидация сброса технических стоков и повторное использование промывных вод. - Реконструкция фильтров с заменой загрузки и дренажно- воздушных систем: - фильтр №6 3. Реконструкция камер рециркуляции (8 шт.) 4. Внедрение флокуляционной обработки воды - Установка насосов-дозаторов подачи раствора коагулянта - Изучение и разработка технологии получения коагулянта на предприятии | 0,2 0,2 0,1 0,03 0,15 0,1 |
| III. Строительство и реконструкция водопроводных узлов, водоводов и уличной сети, в том числе: - Проектирование и прокладка водопровода Д=300 мм, длиной 250м по Рижскому пр. - Приобретение оборудования бестраншейного ремонта - Внедрение стальных труб с внутренним антикоррозионным покрытием и полимерных для прокладки водопроводов и замены ветхих сетей - 3 км ежегодно - Ремонт бесхозных сетей - ТЭО, расчеты, проектирование по зонированию сетей, питаемых от станций подкачки. - Анализ аварийности, расчеты по уменьшению аварийности и оптимизация гидравлических режимов работы водопровода. - Разработка полных схем водопровода и канализации города, в том числе: - разработка схем М1: 10 000 - Внедрение новых технологий ведения аварийно-восстановительных работ | 1,1 0,3 1,5 0,5 0,1 0,1 0,05 0,1 |
| ## РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ |  |
| IV. Строительство и реконструкция очистных сооружений, в том числе: 1. Внедрение современной высокотехнологичной запорной арматуры наружных водопроводных сетей повышенного срока службы. | 0,3 |
| - Строительство и реконструкция коллекторов и уличных сетей 1. Ремонт бесхозных сетей | 0,2 |
| ОБУСТРОЙСТВО ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС |  |
| 1. Проектирование по обустройству ЗСО и кап. ремонт водозаборных скважин. | 0,03 |
| ## ЭНЕРГО-И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ |  |
| - Реализация плана энергосберегающих мероприятий и мер по снижению затрат на эл/ энергию 2. Снижение непроизводительных расходов воды, в т. ч. организация работы насосных по «типовым графикам» | 0,45 0,02 |
| РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БАЗЫ |  |
| # 1. Транспорт и спецтехника | 1,0 |
| - Замена устаревшего энергетического и механического оборудования | 1,37 |
| - Средства связи, оповещения, телеметрии измерения расходов и напоров воды водопроводной сети | 0,15 |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |
| - Проведение научно-исследовательских работ по гидравлическому удару, разработка энергосберегающих мер и помощь в реализации их внедрения | 0,05 |

Начальник управления

генерального заказчика                                                 С.А.Пидуст