# Пояснительная записка

к реализации программы "Чистая вода" в 2001 г.

Основополагающей задачей, подлежащей решению в 2001 году, следует считать стабилизацию положения в ВКХ города и создание предпосылок к тенденции реального улучшения обеспечения населения города водой питьевого качества в необходимых объемах. Приоритетными целями текущего периода являются:

- использование альтернативных источников водоснабжения;

- повышение эксплуатационных характеристик водопроводных сетей;

- снижение непроизводительных потерь воды; экономия энергоресурсов;

- уменьшение аварийности на сетях;

- реализация неотложных мер по повышению надежности и безопасности работы систем водопровода и канализации.

Конечный результат:

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и соответственно оптимизация тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг;

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Первоочередные мероприятия, которые будут выполнены в 2001 году на 1 этапе программы "Чистая вода" позволят:

- Подготовить техническую базу для начала строительства водозабора подземных вод в п. Молгово (2 и 3 этапы). Мониторинг имеющихся скважин, предварительная проработка вариантов трасс водоводов и выбор площадок размещения сооружений обеспечат принятие оптимально экономичного варианта.

- Осуществить строительство водозабора подземных вод в районе СВПУ ( этап) для решения проблемы района "Запсковье" и создания резерва мощностей обеспечивающих реконструкцию 3-4 блоков очистных сооружений водопровода.

- Начать реконструкцию и техническое перевооружение 3-4 блоков водоочистной станции (окончание в 2005 году) по программе кредита МБРР.

- Приобрести в 2001 году оборудование бестраншейной прокладки трубопроводов для осуществления на 2 этапе программы замены ветхого водопровода исторической части города.  Снижение затрат из-за отсутствия необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия в зависимости от диаметра трубопровода и условий работ составляет до 1 тыс. руб. на м.п.

- Произвести гидропневматическую промывку сетей и прочистку дюкерных линий, обеспечив восстановление их пропускной способности и повышение напоров у потребителей на 2 этапе программы, за счет приобретения и последующего освоения современного высокоэффективного оборудования. Срок окупаемости оборудования не более 2-х лет.

- Выполнить зонирование сетей, обеспечивающих снабжение водой жилых зданий от станций подкачки района "Завеличье", для устранения их неконструктивности и повышения надежности холодного водоснабжения. Экономический эффект достигается за счет снижения расходов электроэнергии и неэффективных расходов воды. Ориентировочное снижение расходов не менее 2 тыс. м3/ сутки, экономия электроэнергии до 3%.

- Натурная инвентаризация сетей их техническое освидетельствование, поиск скрытых утечек совместно с внедрением новых технологий аварийно-восстановительных и ремонтных работ позволит в значительной степени уменьшить потери холодной воды в сетях. Достигается снижение количества утечек на 10%, экономия средств на ведение аварийно-восстановительных работах на 8%.

- Обеспечить снижение расхода реагентов и электроэнергии на очистку и подачу воды за счет завершения работ по внедрению "типовых экономичных графиков" работы насосных станций. По сравнению с 2000 годом за 4 месяца 2001 года подача воды в город уменьшена на 1046 тыс. м3, экономия электроэнергии составила 600 тыс. кВт*час.

- Качественно улучшить работу системы канализации (строительство и реконструкция очистных сооружений) на  и  этапе, решить проблему утилизации осадка за счет ввода  пускового комплекса цеха механического обезвоживания (ЦМО) в 2001 году. Строительство и реновация коллекторов и сетей, реконструкция КОС п. Псковкирпич позволит к 2005  году решить проблему очистки канализационных сбросов и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

- Реализовать 1 этап работ по благоустройству водоохранных зон и прибрежной  зоны, выполнение которых позволит на 2 этапе провести капитальный ремонт водозаборных сооружений, а на 3 этапе исключить сбросы сточных вод в реки Великая, Пскова и Череха и благоустроить берега этих рек.

- Начать проведение на 1 этапе (с 2001) года и в течение 6 лет осуществить план по выполнению энергосберегающих мероприятий.

- В 2001 году частично заменить (а в дальнейшем полностью) морально и физически устаревшее и неэкономичное энергетическое и механическое оборудование для уменьшения текущих расходов на технологический процесс  подготовки воды и подачи ее населению и другим потребителям.

Таким образом будет начата работа по решению главной задачи долгосрочной программы планирования в области совершенствования ВКХ города - увеличение производительности сооружений и повышение санитарной и технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения за счет их технического перевооружения и реконструкции с введением новых и усовершенствованных энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования и конструктивных решений при минимальных финансовых затратах и быстрой окупаемости проектов.

Распределение планируемой доходной части МУП «Горводоканал» за 5 месяцев 2001 года на первоочередные мероприятия по данному проекту в сумме 9,4 млн. рублей приводится в Приложении.

Начальник управления

генерального заказчика                                        С.А.Пидуст